TEST PLAN

ERP Naive Innova

Customer Public Progress Portal (Phase 6)

| รายการ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| รหัสโครงการ | NVI-ERP-P6 |
| ระบบที่ทดสอบ | Customer Public Progress Portal (/track/[token]) |
| ระยะเวลาทดสอบ | 21 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน (Unit/Integration/E2E: 21-26 ต.ค. ¦ UAT: 4 พ.ย.) |
| สถานที่ทดสอบ | Staging Environment |
| จัดทำโดย | ทีม QA (Wasan Nachai) ร่วมกับ Product Owner, Developer, UI/UX |
| วันที่จัดทำ | 20 ตุลาคม 2569 (ฉบับปรับปรุง 27 ตุลาคม 2569) |
| เวอร์ชันเอกสาร | Version 1.0 |

# สารบัญ

[ กดคลิกขวาที่สารบัญด้านล่าง แล้วเลือก Update Field -> Update entire table เพื่อสร้างสารบัญอัตโนมัติ ]

1. ขอบเขตการทดสอบ (Scope)
2. ระดับการทดสอบ (Test Levels)
3. Test Cases (กรณีทดสอบหลัก)
4. งาน UAT (UAT Tasks)
5. ตัวชี้วัดและการประเมินผล (Metrics and Evaluation)
6. ตารางเวลาการทดสอบ (Testing Schedule)
7. เกณฑ์การผ่านและไม่ผ่าน (Entry/Exit Criteria)
8. ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง (Risks & Mitigations)
9. เครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบ (Tools)
10. รายงานการทดสอบ (Test Deliverables)
11. ข้อเสนอแนะ (Recommendations)

# 1. ขอบเขตการทดสอบ (Scope)

## 1.1 สิ่งที่ต้องทดสอบ (What to Test)

| ลำดับ | โมดูล | รายละเอียดที่ทดสอบ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Public Link Management (Sales) | การสร้าง Public Access Link อัตโนมัติเมื่อสร้างข้อมูลลูกค้า, การคัดลอกลิงก์, การเปลี่ยน Token (Rotate), การเพิกถอนลิงก์ (Revoke), สถานะ Active/Revoked |
| 2 | Token-based Authentication | การเข้าถึงด้วย Token ที่ถูกต้อง, Token ไม่ถูกต้อง/หมดอายุ/ถูกเพิกถอน, การป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ใช้ Token, การแสดงข้อความ Error ที่เป็นมาตรฐาน (ป้องกัน Account Enumeration) |
| 3 | Customer Public Portal (/track/[token]) | แสดงข้อมูลงานที่กำลังดำเนินการ (Active Work), ประวัติออเดอร์ที่ผ่านมา (Order History), ข้อมูลลูกค้า/แบรนด์, รหัสออเดอร์, วันที่อัพเดตล่าสุด, กำหนดเสร็จโดยประมาณ |
| 4 | Order Snapshot | การแสดงผลจาก PublicOrderSnapshot เท่านั้น เพื่อไม่ให้ข้อมูลประวัติถูกเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการอัพเดตงานใหม่ |
| 5 | Approved Media | แสดงเฉพาะ Media ที่มีสถานะ approvedForPortal = true เท่านั้น, ไม่แสดงรูป/วิดีโอภายใน, การเข้าถึงผ่าน Public Media Endpoint ที่มีการตรวจสอบ Token |
| 6 | Shipping Information | แสดงชื่อผู้ขนส่ง, หมายเลข Tracking, วันที่จัดส่ง (ไม่แสดงลิงก์ไปยังเว็บไซต์ผู้ขนส่งภายนอก) |
| 7 | Workflow Stage Mapping | การแสดงขั้นตอนตามประเภทออเดอร์ (develop, lot / ปรับสูตร, lot / สูตรโรงงาน, sample) ให้ถูกต้องตามลำดับงาน |
| 8 | Read-Only Enforcement | ตรวจสอบว่าไม่มีปุ่มแก้ไข, อนุมัติ, ส่งข้อความ, หรือติดต่อภายในหน้า Portal |
| 9 | Responsive Design | ทดสอบการแสดงผลบน Breakpoint 360px (Mobile), 768px (Tablet), 1280px (Desktop) |
| 10 | Security Hardening | ตรวจสอบ HTTP Security Headers (Cache-Control: no-store, Referrer-Policy: no-referrer, X-Robots-Tag: nonindex, nonfollow), การ Hash Token ด้วย SHA-256, Rate-Limiting บน Public Endpoint, การป้องกันข้อมูล PII/สูตร/ราคา/Log ภายใน |

## 1.2 สิ่งที่ไม่ต้องทดสอบ (What Not to Test)

| ลำดับ | รายการ | เหตุผล |
| --- | --- | --- |
| 1 | ระบบ Authentication ของลูกค้า (Customer Login/Register) | อยู่นอกขอบเขต Phase 6 ตาม TOR (ไม่ต้องมีการสมัครสมาชิกหรือเข้าสู่ระบบของลูกค้า) |
| 2 | ฟีเจอร์โต้ตอบแบบ 2 ทาง (Chat/Messaging, Approve/Reject) | Portal ต้องเป็นแบบ Read-Only เท่านั้น |
| 3 | การส่งลิงก์อัตโนมัติทาง Email / LINE | ถือเป็น Could-Have ที่ไม่อยู่ในขอบเขตการทดสอบครั้งนี้ |
| 4 | การ Integrate กับ Carrier API แบบ Real-time | เพียงแค่แสดงข้อมูล Tracking ที่กรอกเข้ามาจากภายในระบบเท่านั้น |
| 5 | Native Mobile Application (iOS/Android) | ทดสอบเฉพาะ Web Responsive บนเบราว์เซอร์ |
| 6 | การทดสอบโมดูลภายใน ERP ทั้งระบบ (Finance, HR) | ทดสอบเฉพาะจุดเชื่อมต่อที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง Snapshot, การอนุมัติ Media และการจัดการ Public Link |
| 7 | Performance Load Testing ขนาดใหญ่ (Stress/Volume > 1000 concurrent) | ในรอบ UAT นี้เน้น Functional, Security และ Usability เป็นหลัก |

# 2. ระดับการทดสอบ (Test Levels)

| ระดับการทดสอบ | วัตถุประสงค์ | ผู้รับผิดชอบ | เครื่องมือ |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 Unit Testing | ทดสอบ Logic เล็กๆ เช่น การสร้าง Token, การ Hash ด้วย SHA-256, การกรอง approvedForPortal, การแมป Stage Mapping, การสร้าง Order ID รูปแบบ NVI-P6-YYYYMMDD-XXXX | Developer (Watana / Korakit) | Vitest (backend/frontend): npm run test:unit ¦ npm run test |
| 2.2 Integration Testing | ทดสอบการทำงานร่วมกันระหว่าง Module เช่น Sales -> สร้าง CustomerPortalAccess, R&D/Prod/QC -> อนุมัติ Media -> แสดงใน Portal, การสร้าง PublicOrderSnapshot เมื่อปิดงาน/อัพเดตสถานะที่เกี่ยวข้อง | Developer + QA | Vitest + mongodb-memory-server: npm run test:integration ¦ สำรอง Postman/curl |
| 2.3 End-to-End (E2E) Testing | ทดสอบ Flow แบบ End-to-End จากมุมมองผู้ใช้งานจริง ตั้งแต่สร้างลูกค้าใน Sales, จัดการ Public Link, จนถึงการเข้าชม Portal ด้วย Token ที่ถูกต้องและดูข้อมูลครบทุกส่วน | QA (Wasan) + Developer | Playwright: npm run test:e2e ¦ Manual Browser (Chrome/Edge/Safari) + DevTools |
| 2.4 User Acceptance Testing (UAT) | ทดสอบโดยผู้ใช้งานจริง (Sales, R&D, Production, QC) เพื่อยืนยันว่าระบบตอบโจทย์งานประจำและใช้งานง่ายเพียงพอสำหรับนำไปใช้งานจริง | Product Owner (Napus), ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง + QA | UAT Checklist, SUS Form, TAM Questionnaire |

## 2.5 ชุดทดสอบอัตโนมัติที่มีอยู่ในโปรเจกต์ (Automated Test Inventory)

สรุปชุดทดสอบอัตโนมัติที่มีอยู่จริงใน Repository ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2569 รวม 16 ไฟล์ / 188 test cases (Unit 65 + Integration 105 + E2E 18) โดยรันยืนยันผลครบทั้ง 3 ระดับแล้ว ผ่านทั้งหมด 188/188

| ระดับการทดสอบ | โฟลเดอร์ | คำสั่งรัน | จำนวน (ไฟล์ / test) | ผลการรัน |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Unit - Backend | backend/tests/unit | npm run test:unit (Vitest) | 3 ไฟล์ / 27 tests | ผ่าน 27/27 |
| Unit - Frontend | frontend/tests/unit | npm run test:unit (Vitest) | 4 ไฟล์ / 38 tests | ผ่าน 38/38 |
| Integration - Backend | backend/tests/integration | npm run test:integration (Vitest + MongoDB in-memory) | 7 ไฟล์ / 105 tests | ผ่าน 105/105 (ใช้เวลาประมาณ 13.7 วินาที) |
| E2E - Frontend | frontend/e2e | npm run test:e2e (Playwright + Chrome, dev server port 3100) | 2 ไฟล์ / 18 tests | ผ่าน 18/18 (ใช้เวลาประมาณ 29.3 วินาที) |
| รวมทั้งหมด | - | - | 16 ไฟล์ / 188 tests | ผ่านทั้งหมด 188/188 |

### รายชื่อไฟล์ทดสอบและขอบเขตที่ครอบคลุม

| ไฟล์ทดสอบ | ระดับ | ขอบเขตที่ทดสอบ | จำนวน | ผล |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| backend/tests/unit/logCategory.test.js | Unit | การจัดหมวดหมู่ Activity Log (actionType เป็นตัวกำหนดหลัก, fallback ตามคำอธิบาย, รายการ action ต่อหมวดคงที่) | 18 | ผ่าน |
| backend/tests/unit/normalize.test.js | Unit | normalizeFormulaName / normalizeIngredientName (ตัดช่องว่าง unicode, zero-width, อักขระพิเศษ, ข้อความว่าง) | 6 | ผ่าน |
| backend/tests/unit/stockMovementLog.test.js | Unit | รูปแบบคำอธิบาย Stock Movement (inbound/outbound, note เมื่อมีค่า) | 3 | ผ่าน |
| frontend/tests/unit/chemAmount.test.js | Unit | exactChem / fmtChem: ไม่ปัดเศษจำนวนสารเคมี, ล้าง float artifact, แสดงเครื่องคั่นพัน | 5 | ผ่าน |
| frontend/tests/unit/lotDates.test.js | Unit | toDateOnly / addYears (อายุ 2 ปี, 29 ก.พ.) / resolveMfgDate / resolveExpDate / withLotDates | 11 | ผ่าน |
| frontend/tests/unit/logCategory.test.js | Unit | categoryOfLog ฝั่ง UI (fallback เป็น other, label ครบทุกหมวด) | 12 | ผ่าน |
| frontend/tests/unit/stockMovement.test.js | Unit | stockItemTypeForTab / formatStructuredMovement / formatThaiStockDateTime (เวลากรุงเทพฯ) | 10 | ผ่าน |
| backend/tests/integration/api.test.js | Integration | Health endpoint, JWT middleware (missing/invalid token), PENDING_APPROVAL / ACCESS_REJECTED, scents CRUD + owner-scoped + idempotent, Stock movement audit (inbound/outbound คำนวณตรง), BOM calculation (required grams/stock/shortage, 404 สูตร, จำนวนว่าง), การรวมส่วนผสมชื่อซ้ำ | 18 | ผ่าน |
| backend/tests/integration/dashboard.test.js | Integration | ทุก endpoint ปฏิเสธผู้ไม่ได้ล็อกอิน, Admin เข้าถึงทุกโมดูล, ผู้ใช้ทั่วไปถูกบล็อกโมดูล Users, cockpit 6 แหล่งข้อมูล + ข้อมูล seed สะท้อนถูกต้อง | 5 | ผ่าน |
| backend/tests/integration/logs-support-customer.test.js | Integration | Activity Logs (envelope, กรองหมวด, ค้นหาแบบ escape regex, owner-scoped เทียบ Admin, ช่วงวันที่), Support tickets (validation, severity default, mirror เข้า log), Customer Log (traceability เฉพาะ owner) | 15 | ผ่าน |
| backend/tests/integration/production-stock.test.js | Integration | Production visibility (owner-scoped, ไม่รวม sample), validation step/status/schedule, QC evidence อย่างน้อย 1 รายการ -> สร้าง FG lot (idempotent), Stock บรรจุภัณฑ์ (ห้ามติดลบ), FG lots owner-scoped + ซ่อน lot ที่ส่งแล้ว | 18 | ผ่าน |
| backend/tests/integration/rnd.test.js | Integration | Formula create (normalize, version 1, ห้ามชื่อซ้ำ), list เฉพาะ owner, update ขึ้น version เมื่อเนื้อหาเปลี่ยน, archive (ห้าม archive สูตรที่มี production order ค้าง) | 11 | ผ่าน |
| backend/tests/integration/sales.test.js | Integration | Lead list owner-scoped เทียบ Admin, create (normalize legacy orderedProducts, ใช้ลูกค้าเดิมเมื่ออีเมลซ้ำ, หัก stock ตัวอย่าง + movement log), update/delete owner-scoped, Kanban columns (default, validation, reorder) | 13 | ผ่าน |
| backend/tests/integration/users-settings.test.js | Integration | Users admin-only, CRUD + อีเมลซ้ำ, role validation/promotion, first-login approval, ห้ามลบ Admin คนสุดท้าย, Settings packaging categories | 25 | ผ่าน |
| frontend/e2e/admin-modules.spec.js | E2E (Playwright) | โหลดโมดูลแอดมิน 10 หน้า (cockpit, sales, rnd, production, stock, users, customer-log, logs, support, settings), เมนู Admin เห็น/ไม่เห็น, access guard redirect ไปหน้าล็อกอิน | 14 | ผ่าน |
| frontend/e2e/tracking.spec.js | E2E (Playwright) | Public /track: validation ช่องค้นหา, uppercase tag -> หน้ารายละเอียด, รายการสินค้าในคำสั่งซื้อ, ข้อความเซสชันหมดอายุ | 4 | ผ่าน |

หมายเหตุ: ชุด Integration ใช้ mongodb-memory-server (MongoDB ชั่วคราวในหน่วยความจำ) จึงรันได้โดยไม่ต้องติดตั้ง MongoDB จริง ส่วน E2E ต้องมี dev server ที่ port 3100 และ Chrome

# 3. Test Cases (กรณีทดสอบหลัก)

หมายเหตุ: Prioritization ใช้ระดับ P0 = Critical, P1 = High, P2 = Medium

| ID | โมดูล | Pri | Preconditions / Test Steps | Expected Result | Test Type |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-01 | Public Link Generation | P0 | สร้างลูกค้าใหม่ผ่านฟอร์ม Sales -> ตรวจสอบส่วน Customer Portal Access | ระบบสร้าง CustomerPortalAccess อัตโนมัติ, สร้าง Public URL ที่ไม่เปิดเผย Raw Token ใน UI/Log | Integration/E2E |
| TC-02 | Copy/Rotate/Revoke Link | P0 | มี Public Link สถานะ Active -> กดคัดลอก / กด Rotate / กด Revoke | คัดลอกสำเร็จ, หลัง Rotate Token เดิมใช้ไม่ได้และ Token ใหม่ใช้ได้, หลัง Revoke เข้าถึงไม่ได้ทันที | E2E |
| TC-03 | Access with Valid Token | P0 | เปิด /track/[token] ด้วย Token ที่ถูกต้อง | โหลดหน้า Portal สำเร็จ, แสดง Active Work, Order History, Media, Shipping โดยไม่มีปุ่มแก้ไข | E2E |
| TC-04 | Invalid/Revoked/Unknown Token | P0 | เปิดลิงก์ด้วย Token ไม่ถูกต้อง/ถูกเพิกถอน | แสดง Error Response มาตรฐาน, ไม่ leak ข้อมูลระบบ, ไม่มี Stack Trace | Security/E2E |
| TC-05 | Active Work Display | P0 | มีออเดอร์ที่ยังไม่ปิดงาน -> เข้าชม Portal | แสดง Brand/ลูกค้า, Product Spec, Qty, Order ID, Last Update, Target Completion Date (ไม่ระบุแสดง 'ยังไม่ระบุ') | E2E |
| TC-06 | Order History (Snapshot) | P0 | ดูส่วนประวัติออเดอร์ของงานที่เคยเสร็จแล้ว | แสดงเฉพาะข้อมูลจาก PublicOrderSnapshot, แก้ไขออเดอร์ปัจจุบันแล้วประวัติยังคงค่าเดิม | Integration/E2E |
| TC-07 | Approved Media Only | P0 | เปิด Gallery ใน Portal ที่มีทั้งสื่ออนุมัติและไม่อนุมัติ | แสดงเฉพาะ approvedForPortal = true, สื่อที่ไม่อนุมัติไม่ปรากฏ, เข้าถึง URL โดยตรงไม่ได้หากไม่มี Token | Security/E2E |
| TC-08 | R&D/Production/QC Media Flow | P1 | อัพโหลด Media -> ทำเครื่องหมายอนุมัติให้แสดงใน Portal | สื่อที่อนุมัติจึงปรากฏตามลำดับขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง | Integration/E2E |
| TC-09 | Workflow Stage Mapping | P0 | ตรวจสอบ Timeline/Stage ของออเดอร์แต่ละประเภท | แสดง Stage ถูกต้องตามประเภท, ซ่อนข้อมูลภายใน (Checklist, ชื่อพนักงาน, สูตรละเอียด, ราคา) | E2E |
| TC-10 | Shipping Information | P0 | ดูส่วนข้อมูลการจัดส่ง | แสดงผู้ขนส่ง, Tracking No., วันที่จัดส่ง; ไม่มีลิงก์ภายนอก ไม่มีข้อมูลราคา | E2E |
| TC-11 | Read-Only Enforcement | P0 | พยายามหาและคลิกปุ่ม/ฟอร์มที่อาจแก้ไขข้อมูล | ไม่มีปุ่มแก้ไข อนุมัติ คอมเมนต์; ส่ง Request POST/PUT/PATCH จาก UI ไม่ได้ | Security/E2E |
| TC-12 | Responsive Design | P1 | ทดสอบที่ 360px, 768px, 1280px | Layout ไม่แตก, ข้อความไม่ถูกตัดทอนเกินควร, Gallery แสดงถูกต้อง, ไม่มี Horizontal Scroll ที่ไม่จำเป็น | UI/UX |
| TC-13 | Security Headers Check | P0 | ใช้ Browser DevTools / curl ตรวจสอบ Response Header | มี Cache-Control: no-store, Referrer-Policy: no-referrer, X-Robots-Tag: nonindex, nonfollow | Security |
| TC-14 | Token Hashing Verification | P0 | ตรวจสอบค่าที่เก็บใน CustomerPortalAccess.token | ค่าใน DB เป็น SHA-256 Hash เท่านั้น, ไม่เก็บ Raw Token ไว้ | Security/Integration |
| TC-15 | Rate-Limiting | P1 | ยิง Request ซ้ำเกินจำนวนที่กำหนดภายในเวลาสั้น | ได้รับ HTTP 429 หรือ Error ที่เหมาะสม, ไม่เปิดเผยข้อมูลที่อ่อนไหว | Security |

## 3.1 ความครอบคลุมของชุดทดสอบอัตโนมัติ (Automation Traceability)

แผนที่โยง Test Cases ข้างต้นกับชุดทดสอบอัตโนมัติที่มีอยู่จริง เพื่อระบุว่าข้อใดรันอัตโนมัติได้แล้ว และข้อใดต้องทดสอบแบบ Manual

| Test Case | ชุดทดสอบอัตโนมัติที่รองรับ | รูปแบบการทดสอบ |
| --- | --- | --- |
| TC-01, TC-02 (สร้าง/คัดลอก/Rotate/Revoke Public Link) | ยังไม่มีชุดทดสอบอัตโนมัติเฉพาะสำหรับ Portal Link | Manual E2E |
| TC-03, TC-04 (เข้าถึงด้วย Token ถูก/ผิด) | backend/tests/integration/api.test.js - JWT middleware, missing/invalid token, PENDING_APPROVAL, ACCESS_REJECTED | Automated (ส่วน API) + Manual (หน้า /track) |
| TC-05, TC-06 (Active Work, Order Snapshot) | production-stock.test.js และ sales.test.js - owner-scoped visibility, สถานะงาน, QC -> FG lot | Automated (ส่วนข้อมูล) + Manual (การแสดงผล) |
| TC-07, TC-08 (Approved Media เท่านั้น, Media Flow) | ยังไม่มีชุดทดสอบอัตโนมัติสำหรับการกรองสื่อใน Portal | Manual |
| TC-09, TC-10 (Stage Mapping, Shipping) | frontend/e2e/tracking.spec.js - หน้ารายละเอียดติดตามงาน (รายการสินค้า, ข้อมูลคำสั่งซื้อ) | Automated (บางส่วน) + Manual (Timeline/Stage ตามประเภทออเดอร์) |
| TC-11 (Read-Only Enforcement) | frontend/e2e/admin-modules.spec.js - access guards และการมองเห็นเมนูตามสิทธิ์ | Automated (บางส่วน) + Manual (ไม่มีปุ่มแก้ไขใน Portal) |
| TC-12 (Responsive 360/768/1280) | ยังไม่มี (Playwright config ใช้ Desktop Chrome เท่านั้น) | Manual (DevTools / อุปกรณ์จริง) |
| TC-13, TC-14, TC-15 (Security Headers, Token Hash, Rate-Limit) | ยังไม่มีชุดทดสอบอัตโนมัติ | Manual (curl / DevTools / ตรวจสอบ DB) |
| Core ERP Regression (สนับสนุนข้อมูลทั้ง Portal) | api, dashboard, logs-support-customer, production-stock, rnd, sales, users-settings = 105 tests | Automated ทั้งหมด (รันผ่านแล้ว) |

# 4. งาน UAT (UAT Tasks)

UAT จะดำเนินการโดยผู้ใช้งานจริงในแต่ละฝ่าย โดยเน้นการทดสอบตามงานประจำของตนเอง

| ลำดับ | ฝ่าย | งานที่ต้องทำ (Task) | เกณฑ์ผ่าน (Acceptance Criteria) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sales (Operations) | สร้างลูกค้าใหม่ -> ตรวจสอบการสร้าง Public Link อัตโนมัติ, ทดลอง Copy/Rotate/Revoke, ทดสอบเปิดลิงก์ด้วย Token ที่ใช้งานได้ | Public Link สร้างอัตโนมัติได้, จัดการสถานะได้ถูกต้อง, Token เดิมใช้งานไม่ได้หลัง Rotate/Revoke |
| 2 | R&D | อัพโหลดรูป/วิดีโอในขั้นตอนพัฒนา, ทำเครื่องหมาย approvedForPortal = true สำหรับสื่อที่เหมาะสมกับลูกค้า, ไม่อนุมัติสื่อที่มีข้อมูลภายใน | สื่อที่อนุมัติเท่านั้นที่ปรากฏใน Portal, ไม่พบข้อมูลสูตรละเอียดหรือโน้ตภายในในส่วนที่แสดงให้ลูกค้าเห็น |
| 3 | Production | อัพเดตสถานะงานผลิต, อัพโหลดรูปถ่ายตามขั้นตอน, อนุมัติ Media สำหรับการแสดงผลใน Portal | Timeline แสดงขั้นตอนผลิตถูกต้อง, Gallery แสดงภาพตามขั้นตอน, ไม่เปิดเผย Checklist ภายในที่ซ่อนตามประเภทออเดอร์ |
| 4 | QC | ตรวจสอบและปิดงาน QC, อนุมัติภาพ QC สำหรับ Portal, ยืนยันการสร้าง PublicOrderSnapshot สำหรับงานที่ปิดแล้ว | เมื่อปิดงานแล้ว ประวัติออเดอร์แสดงค่าจาก Snapshot เท่านั้น, ภาพ QC ที่อนุมัติแสดงใน Gallery ถูกต้อง |
| 5 | Product Owner / ผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง | ตรวจสอบภาพรวมทั้งระบบ, ทดสอบการเข้าชมด้วย Token จริง, ประเมินความเรียบร้อยของข้อมูลที่แสดง | ข้อมูลครบถ้วนตามที่ลูกค้าควรทราบ, ไม่มีข้อมูลอ่อนไหวหลุด, ระบบใช้งานง่าย เหมาะสมสำหรับการใช้งานจริง |

# 5. ตัวชี้วัดและการประเมินผล (Metrics and Evaluation)

## 5.1 ผลลัพธ์งานก่อนและหลัง (Task Results Before and After)

วัดประสิทธิภาพในการตอบสนองลูกค้าด้านการติดตามสถานะงาน (โดยเน้นที่งานที่เกี่ยวข้องกับการสอบถามสถานะ)

| ตัวชี้วัด | ก่อนใช้งาน Portal (Baseline) | เป้าหมายหลังใช้งาน (Target) | วิธีการวัด |
| --- | --- | --- | --- |
| จำนวนครั้งที่ Sales ตอบสอบถามสถานะงานต่อวัน | ประมาณ 15-20 ครั้ง/วัน | ลดลง 40% ขึ้นไป | นับจำนวน Ticket/ข้อความสอบถามสถานะในช่วงก่อนและหลังเปิดใช้งานจริง (หรือ UAT Mock) |
| เวลาตอบกลับเฉลี่ยต่อการสอบถามสถานะ | ประมาณ 10-15 นาที/ครั้ง | ลดลง 50% ขึ้นไป (เหลือไม่เกิน 5-7 นาที/ครั้ง หรือไม่มีการตอบ) | บันทึกเวลาตอบของ Sales ในช่วง UAT เปรียบเทียบกับ Baseline |
| จำนวนครั้งที่ลูกค้าต้องติดต่อเพื่อขออัพเดตสถานะ | ประมาณ 8-12 ครั้ง/ออเดอร์ | ลดลง 60% ขึ้นไป | สัมภาษณ์ Sales/UAT Participants ประมาณการการใช้งาน |
| ความพึงพอใจของ Sales ในการลดภาระงาน | - | 80% ขึ้นไป ระดับพอใจหรือสูงกว่า | แบบสอบถามสั้นๆ หลัง UAT |

## 5.2 System Usability Scale (SUS)

ใช้แบบสอบถาม System Usability Scale (SUS) ฉบับมาตรฐาน 10 ข้อ (Standard SUS) โดยปรับคำว่า "this product" ให้เป็น "the Naive ERP System (Naive Ops)" เพื่อให้ตรงกับระบบที่ทดสอบ ให้ผู้เข้าร่วม UAT กรอกหลังการทดสอบเสร็จ ตอบในระดับ Likert 1-5

### แบบสอบถาม SUS (Standard 10 Items - Adapted to Naive ERP System)

| ข้อ | Item (English) - Adapted for Naive ERP System | แปลไทย |
| --- | --- | --- |
| 1 | I think that I would like to use the Naive ERP System frequently. | ฉันคิดว่าฉันอยากใช้ Naive ERP System บ่อยๆ |
| 2 | I found the Naive ERP System unnecessarily complex. | ฉันพบว่า Naive ERP System ซับซ้อนเกินความจำเป็น |
| 3 | I thought the Naive ERP System was easy to use. | ฉันคิดว่า Naive ERP System ใช้งานง่าย |
| 4 | I think that I would need the support of a technical person to be able to use the Naive ERP System. | ฉันคิดว่าฉันจะต้องขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคจึงจะใช้ Naive ERP System ได้ |
| 5 | I found the various functions in the Naive ERP System were well integrated. | ฉันพบว่าฟังก์ชันต่างๆ ใน Naive ERP System เชื่อมโยงกันได้ดี |
| 6 | I thought there was too much inconsistency in the Naive ERP System. | ฉันคิดว่ามีความไม่สอดคล้องกันมากเกินไปใน Naive ERP System |
| 7 | I imagine that most people would learn to use the Naive ERP System very quickly. | ฉันคิดว่าคนส่วนใหญ่จะเรียนรู้การใช้ Naive ERP System ได้เร็วมาก |
| 8 | I found the Naive ERP System very awkward to use. | ฉันพบว่า Naive ERP System ใช้งานยากและยุ่งยาก |
| 9 | I felt very confident using the Naive ERP System. | ฉันรู้สึกมั่นใจมากเมื่อใช้ Naive ERP System |
| 10 | I needed to learn a lot of things before I could get going with the Naive ERP System. | ฉันต้องเรียนรู้สิ่งต่างๆ มากมายก่อนที่จะเริ่มใช้ Naive ERP System ได้ |

ระดับการตอบ: 1 = Strongly Disagree (ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง), 2 = Disagree, 3 = Neutral, 4 = Agree, 5 = Strongly Agree (เห็นด้วยอย่างยิ่ง)

### วิธีคำนวณคะแนน SUS (คำนวณรายบุคคลก่อน แล้วจึงสรุปค่าเฉลี่ย)

1) ข้อคี่ (1, 3, 5, 7, 9): คะแนนที่ตอบ - 1

2) ข้อคู่ (2, 4, 6, 8, 10): 5 - คะแนนที่ตอบ

3) รวมคะแนนทั้ง 10 ข้อ (ช่วง 0-40) แล้วคูณ 2.5 => ได้คะแนน SUS ของผู้ตอบคนนั้น (ช่วง 0-100) ต่อ 1 คน

4) สรุปผลโดยรายงานค่าเฉลี่ย (mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของคะแนน SUS ข้ามผู้ตอบทุกคน (n ประมาณ 10-15 คน) เป็นคู่ mean +/- SD เท่านั้น

ตัวอย่าง: ผู้ตอบคนที่ 1 ตอบข้อ 3 = 5 => 5 - 1 = 4 คะแนน | ตอบข้อ 4 = 2 => 5 - 2 = 3 คะแนน ทำเช่นนี้ครบ 10 ข้อ รวมได้ 30 => 30 x 2.5 = 75.0 คะแนน

### เกณฑ์การตีความคะแนน SUS (Sauro & Lewis)

| ช่วงคะแนน SUS (รายบุคคล/เฉลี่ยกลุ่ม) | ระดับ | คำอธิบาย |
| --- | --- | --- |
| 80.8 ขึ้นไป | A | Excellent (ยอดเยี่ยม) - อยู่ในกลุ่มผู้ใช้ที่พึงพอใจสูง |
| 68 - 80.7 | C | Average (ค่าเฉลี่ยมาตรฐาน = 68) - อยู่ในระดับมาตรฐานที่ยอมรับได้ |
| 51.7 - 67.9 | D | Below average (ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยมาตรฐาน) - ควรเร่งปรับปรุง |
| น้อยกว่า 51.7 | F | Needs fixing (ต้องปรับปรุง) - ระบบยังไม่ผ่านเกณฑ์ความใช้ได้ |

เกณฑ์ผ่าน UAT (Usability): ค่าเฉลี่ยคะแนน SUS ของกลุ่มต้องได้ 68 ขึ้นไป (ระดับ Average ขึ้นไปตาม Sauro & Lewis) และไม่มีผู้ตอบคนใดได้ต่ำกว่า 51.7

## 5.3 Technology Acceptance Model (TAM)

ประเมินความยอมรับของผู้ใช้งานด้วยแบบสอบถาม TAM จำนวน 9 ข้อ ครอบคลุม 3 Constructs คือ Perceived Usefulness (PU), Perceived Ease of Use (PEOU) และ Behavioral Intention (BI) ตอบในระดับ Likert 1-5

| Item | Construct | Item (English) | แปลไทย |
| --- | --- | --- | --- |
| PU1 | Perceived Usefulness | Using the ERP system allows me to complete my work more quickly. | การใช้ระบบ ERP ช่วยให้ฉันทำงานได้เสร็จเร็วขึ้น |
| PU2 | Perceived Usefulness | Using the ERP system makes it easier to manage and access information. | การใช้ระบบ ERP ช่วยให้จัดการและเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้น |
| PU3 | Perceived Usefulness | I find the ERP system useful in my daily work. | ฉันพบว่าระบบ ERP มีประโยชน์ต่อการทำงานประจำวันของฉัน |
| PEOU1 | Perceived Ease of Use | Learning to use the ERP system is easy for me. | การเรียนรู้ที่จะใช้ระบบ ERP เป็นเรื่องง่ายสำหรับฉัน |
| PEOU2 | Perceived Ease of Use | My interaction with the ERP system is clear and understandable. | การใช้งานร่วมกับระบบ ERP ของฉันมีความชัดเจนและเข้าใจได้ง่าย |
| PEOU3 | Perceived Ease of Use | I find the ERP system easy to use. | ฉันพบว่าระบบ ERP ใช้งานง่าย |
| BI1 | Behavioral Intention | I intend to use the ERP system in my work. | ฉันมีความตั้งใจที่จะใช้ระบบ ERP ในงานของฉัน |
| BI2 | Behavioral Intention | I plan to continue using the ERP system in the future. | ฉันวางแผนที่จะใช้ระบบ ERP ต่อเนื่องในอนาคต |
| BI3 | Behavioral Intention | If the ERP system were available, I would use it regularly. | หากมีระบบ ERP ให้ใช้งาน ฉันจะใช้มันเป็นประจำ |

ระดับการตอบ (5-point Likert scale): 1 = Strongly Disagree (ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง), 2 = Disagree, 3 = Neutral, 4 = Agree, 5 = Strongly Agree (เห็นด้วยอย่างยิ่ง)

### เหตุผลการเลือกใช้โมเดล (Model Selection & Justification)

1) เลือกใช้ Technology Acceptance Model (TAM) โมเดลเดียว ไม่ใช้ UTAUT2: เนื่องจากขอบเขตการทดสอบคือการประเมินการยอมรับของผู้ใช้ภายในองค์กรกลุ่มเดียวกันที่ได้ทดลองใช้ Naive ERP System จริงในการ UAT จึงต้องการตัวชี้วัดที่กระชับและตอบคำถามว่า ระบบมีประโยชน์และใช้ง่ายหรือไม่ ผู้ใช้มีความตั้งใจจะใช้ต่อหรือไม่

2) ขนาดตัวอย่างประมาณ 10-15 คน (Convenience Sampling จากผู้ใช้จริง Sales, R&D, Production, QC และ PO) เหมาะกับการสำรวจความพึงพอใจเชิงพรรณนา ไม่ใช่การทดสอบทฤษฎี

3) ใช้สถิติเชิงพรรณนา: รายงานค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (mean +/- SD) ต่อ Construct พร้อมจำนวนตัวอย่าง (n) เท่านั้น

4) ไม่นำเสนอเส้นทางความสัมพันธ์เชิงเหตุผล (Causal Path) เช่น PU ทำให้เกิด BI หรือ PEOU ทำให้เกิด PU เพราะการอ้างอิงดังกล่าวต้องใช้การวิเคราะห์ SEM/PLS-SEM และขนาดตัวอย่างที่มากกว่ามาก (มักอย่างน้อยประมาณ 100-200 ราย) จึงจะมีนัยสำคัญและน่าเชื่อถือ

5) ผลที่ได้จึงเป็นการสรุปความรู้สึกและเจตนาของกลุ่มตัวอย่าง ณ ช่วงเวลาทดสอบเท่านั้น ห้ามตีความว่าเป็นความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ

### วิธีคำนวณคะแนน TAM (รายงาน mean +/- SD ต่อ Construct)

1) ผู้ตอบแต่ละคนให้คะแนนแต่ละข้อ 1-5

2) คำนวณคะแนนรายบุคคลต่อ Construct ด้วยค่าเฉลี่ยของ 3 ข้อในกลุ่มนั้น: PU = (PU1 + PU2 + PU3) / 3 | PEOU = (PEOU1 + PEOU2 + PEOU3) / 3 | BI = (BI1 + BI2 + BI3) / 3 (ได้ค่า 1.00-5.00 ต่อคนต่อ Construct)

3) รวมคะแนนของผู้ตอบทุกคนในแต่ละ Construct แล้วคำนวณค่าเฉลี่ย (mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)

4) รายงานผลเป็นคู่ mean +/- SD ต่อ Construct พร้อมจำนวนตัวอย่าง เช่น PEOU = 4.30 +/- 0.55 (n = 12) ไม่รายงานค่าสัมพันธ์ เส้นทางอิทธิพล หรือ R-squared

5) เกณฑ์ผ่าน: ค่าเฉลี่ยของแต่ละ Construct (PU, PEOU, BI) ต้องได้ 4.0 ขึ้นไป จากคะแนนเต็ม 5.0

ตัวอย่างการรายงานผล: PU = 4.42 +/- 0.51 (n = 12) | PEOU = 4.30 +/- 0.55 (n = 12) | BI = 4.25 +/- 0.62 (n = 12) - ทุก Construct ผ่านเกณฑ์ >= 4.0

หมายเหตุ: การทดสอบความสอดคล้องภายใน (Cronbach's Alpha) คำนวณได้เฉพาะเป็นค่าสนับสนุนคุณภาพแบบสอบถาม ไม่ใช่การยืนยันโครงสร้างเชิงสถิติ และด้วย n ขนาดเล็กให้รายงานเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น

# 6. ตารางเวลาการทดสอบ (Testing Schedule)

ระยะเวลา: 21 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน (รวม 7 วันทดสอบ: Unit/Integration/E2E วันที่ 21-26 ตุลาคม | UAT วันที่ 4 พฤศจิกายน)

## Phase 1: Unit Testing & Integration Testing (วันที่ 21 - 23 ตุลาคม)

| วันที่ | กิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ | ผลลัพธ์ที่คาดหวัง |
| --- | --- | --- | --- |
| วันที่ 21 ต.ค. (พุธ) | Kick-off Meeting: ทบทวน Test Plan, ขอบเขต, บทบาทหน้าที่, Staging Environment, Test Data + รัน Unit Suite จริง (npm run test:unit ทั้ง backend และ frontend = 65 tests) และตรวจสอบผลกับ Developer | PO, QA Lead, Dev Lead, Developer | เอกสาร Test Plan อนุมัติ, Test Account/Staging พร้อม, Coverage รายการ Logic สำคัญผ่าน, Bug Critical ที่พบแจ้งแก้ไขทันที |
| วันที่ 22 ต.ค. (พฤหัส) | Integration Testing: รัน Integration Suite (npm run test:integration = 105 tests, mongodb-memory-server) ครอบคลุม Auth/JWT, RBAC owner-scoped, Sales, R&D, Production/QC/FG, Stock, Logs, Users, Settings + ทดสอบ Flow Sales -> Create Portal Link, Media Approval -> Portal, Snapshot Creation ด้วย Postman | Developer, QA | Integration Points ทำงานถูกต้อง, Data Consistency ระหว่าง Module ตรวจสอบแล้ว |
| วันที่ 23 ต.ค. (ศุกร์) | Integration Testing (ต่อเนื่อง) + Security Baseline: ทดสอบ Token Hashing, Security Headers, Error Handling, Rate-Limiting (เบื้องต้น) + Regression รันซ้ำ Unit + Integration ให้ผ่าน 170/170 + Bug Triage สรุปผล Phase 1 | QA, Security-minded Dev, Developer | Security Checklist ครอบคลุม, ไม่พบข้อมูลอ่อนไหวหลุดใน Log/UI, Bug List ที่มี Prioritization พร้อมส่งต่อ Phase 2 |

## Phase 2: End-to-End (E2E) Testing (วันที่ 24 - 26 ตุลาคม)

| วันที่ | กิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ | ผลลัพธ์ที่คาดหวัง |
| --- | --- | --- | --- |
| วันที่ 24 ต.ค. (เสาร์) | E2E Core Flow: รัน Playwright Suite (npm run test:e2e = 18 tests: admin-modules 14 + tracking 4) แล้วทดสอบ TC-01 ถึง TC-06 (Link Generation, Copy/Rotate/Revoke, Valid/Invalid Token Access, Active Work, Snapshot History) ครบทุกกรณี | QA, Developer (on-call) | Core Flow ผ่าน 100% ของ P0 Cases ในกลุ่ม Link/Access/Data |
| วันที่ 25 ต.ค. (อาทิตย์) | E2E Media, Stage & Read-Only: ทดสอบ TC-07 ถึง TC-11 (Approved Media Only, Media Flow, Stage Mapping ทุกประเภทออเดอร์, Shipping Info, Read-Only Enforcement) | QA, R&D/Prod/QC Representatives | Media Filtering ถูกต้อง, Stage แสดงตามประเภทออเดอร์, ไม่มีข้อมูลภายในหลุด, Shipping ถูกต้อง, ไม่มีช่องทางแก้ไขข้อมูล |
| วันที่ 26 ต.ค. (จันทร์) | E2E Responsive & Security Deep: ทดสอบ TC-12 ถึง TC-15 (360/768/1280px, Security Headers, Token Hashing, Rate-Limit) บน Chrome/Edge/Safari + Regression Testing รัน Unit + Integration + E2E ซ้ำหลังแก้ Bug ทั้งหมด + สรุปผลก่อนเข้า UAT | QA, Developer | Responsive ครบทุก Breakpoint, Security Checklist ผ่านทั้งหมด, Regression Pass, Bug Critical/High ปิดหมดหรือมี Workaround ที่ PO ยอมรับ |

## Phase 3: User Acceptance Testing (UAT) - วันเดียว (วันที่ 4 พฤศจิกายน)

UAT ดำเนินการครบทุกฝ่ายภายในวันเดียว โดยแบ่งช่วงเวลาดังนี้

| ช่วงเวลา | กิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ | ผลลัพธ์ที่คาดหวัง |
| --- | --- | --- | --- |
| 09:00 - 10:00 | UAT Kick-off & Training: แนะนำระบบ, แจก UAT Checklist, SUS & TAM Form, อธิบายวิธีกรอกและคำนวณคะแนน, จัดเตรียม Test Data ตามบทบาท | PO, QA, ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง | ผู้เข้าร่วมเข้าใจวิธีทดสอบ, มี Test Data และบัญชีทดสอบครบถ้วน |
| 10:00 - 12:00 | UAT Execution (รอบที่ 1): Sales ทดสอบการสร้าง/จัดการ Public Link, R&D และ Production ทดสอบการอัพโหลดและอนุมัติ Media + Timeline, บันทึก Issue ทันที | Sales, R&D, Production, QA, PO | UAT Progress Tracked, Issue Log อัปเดต Real-time, ทุก Role ผ่าน Checklist ตามบทบาท |
| 13:00 - 14:30 | UAT Execution (รอบที่ 2): QC ทดสอบการปิดงานและ Snapshot, Product Owner/ผู้บริหาร ทดสอบภาพรวมและเข้าชมด้วย Token จริง | QC, PO, ผู้บริหาร, QA | ครอบคลุมทุก Role, Snapshot และข้อมูลที่แสดงถูกต้องตามที่ลูกค้าควรเห็น |
| 14:30 - 15:30 | Bug Fix Verification & เก็บแบบสอบถาม: แก้ไขและ Verify Bug จาก UAT, รวบรวมแบบสอบถาม SUS (10 ข้อ) และ TAM (9 ข้อ) ครบถ้วน | Developer, QA, ผู้เข้าร่วม UAT | Bug Critical/High Verified ทั้งหมด, แบบสอบถามกรอกครบ 100% ของผู้เข้าร่วม |
| 15:30 - 17:00 | UAT Review & Sign-off: คำนวณคะแนน SUS (แปลง 0-100) และ TAM (PU, PEOU, BI), เปรียบเทียบ Task Metrics, สรุปรายงานและขอ UAT Sign-off | PO, QA Lead, ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง | UAT Sign-off สำเร็จ, Test Summary Report เสร็จสมบูรณ์, พร้อมเสนอเพื่ออนุมัติเปิดใช้งาน |

# 7. เกณฑ์การผ่านและไม่ผ่าน (Entry/Exit Criteria)

## 7.1 Entry Criteria (เงื่อนไขเริ่มทดสอบ)

1. ระบบ Deploy ขึ้น Staging Environment เรียบร้อยและสามารถเข้าถึงได้

2. Test Plan ได้รับอนุมัติจาก Product Owner

3. Test Data (ลูกค้า, ออเดอร์, Media, Shipping) พร้อมใช้งาน

4. Test Accounts สำหรับแต่ละ Role (Sales, R&D, Production, QC, Admin) พร้อมใช้งาน

5. Unit/Integration Test พื้นฐานผ่านโดย Developer

6. Security Configuration (Headers, Rate-Limit) ตั้งค่าพร้อมทดสอบ

## 7.2 Exit Criteria (เงื่อนไขจบการทดสอบ)

| เกณฑ์ | เป้าหมาย | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- |
| P0 Test Cases | ผ่าน 100% (TC-01, TC-03, TC-04, TC-05, TC-06, TC-07, TC-09, TC-10, TC-11, TC-13, TC-14) | ต้องผ่านทั้งหมด ไม่มี Open Critical |
| P1 Test Cases | ผ่าน 95% ขึ้นไป | อนุญาตให้มี Open P1 ได้ไม่เกิน 1 รายการและมี Plan แก้ไขก่อน Go-Live |
| Critical/High Severity Bugs | 0 รายการที่ยัง Open | ต้องปิดทั้งหมดหรือมี Workaround ที่ได้รับการยอมรับจาก PO |
| ชุดทดสอบอัตโนมัติ (Automation) | Unit + Integration + E2E ผ่าน 100% (รวม 188 tests) | รัน npm run test, npm run test:integration และ npm run test:e2e ซ้ำก่อน Sign-off (ล่าสุดผ่าน 188/188) |
| Security Checklist | ผ่าน 100% | ทุกข้อใน Security Hardening ต้องผ่าน |
| Responsive Design | ผ่านทุก Breakpoint (360/768/1280) | ไม่พบ Layout Break ที่กระทบการใช้งานหลัก |
| Read-Only Enforcement | ผ่าน 100% | ไม่มีช่องทางใดที่ลูกค้าสามารถแก้ไขข้อมูลได้ |
| SUS Score | 68 ขึ้นไป (เฉลี่ย) | ต้องถึงเกณฑ์ขั้นต่ำ |
| TAM (PU, PEOU, BI) | ทุก Construct mean >= 4.0 / 5.0 (รายงานเป็น mean +/- SD) | ต้องถึงเกณฑ์ขั้นต่ำ ห้ามมีการอ้างเส้นทางเชิงเหตุผล |
| รายงานผลทางสถิติ | รายงานเป็น mean +/- SD ต่อ construct เท่านั้น (n ประมาณ 10-15 คน) | ไม่มีการรายงาน regression/SEM/PLS หรือ causal path |
| แบบสอบถามที่กรอกครบถ้วน | SUS 10 ข้อ และ TAM 9 ข้อ ครบ 100% ของผู้เข้าร่วม UAT | คะแนนที่นำไปประเมินต้องมาจากแบบสอบถามที่กรอกครบทุกข้อ |
| UAT Sign-off | ลงนามโดย Product Owner และตัวแทนฝ่ายที่เกี่ยวข้อง | จำเป็นก่อนอนุมัติ Deploy สู่ Production |
| Test Summary Report | จัดทำและส่งมอบครบถ้วน | รวม Test Execution, Bug Summary, Metrics, Recommendations |

# 8. ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง (Risks & Mitigations)

| ความเสี่ยง | ผลกระทบ | ความน่าจะเป็น | มาตรการป้องกัน/แก้ไข | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Staging Environment ไม่เสถียรหรือ Deploy ล่าช้า | สูง | ปานกลาง | เตรียม Staging ให้พร้อมก่อน Kick-off, มี Staging Backup, ติดตาม Deploy ทุกวัน | Dev Lead, DevOps |
| Test Data ไม่ครอบคลุมทุกประเภทออเดอร์ | สูง | ปานกลาง | เตรียม Test Data สำหรับ develop, lot/ปรับสูตร, lot/สูตรโรงงาน, sample ล่วงหน้า ครอบคลุมทั้ง Active และ Completed | QA, Sales, R&D, Prod, QC |
| Token Hashing / Rate-Limit ไม่ถูกต้อง | สูง | ปานกลาง | ทดสอบก่อนในวันที่ 23 ตุลาคม (Security Baseline), ใช้ Postman/curl ตรวจสอบ, Review Code กับ Developer | QA, Developer |
| Snapshot ไม่ทำงานถูกต้อง (ข้อมูลประวัติเปลี่ยนแปลง) | สูง | ปานกลาง | เน้น TC-06 เป็นพิเศษ, เปรียบเทียบข้อมูลก่อน-หลังอัพเดตออเดอร์ปัจจุบัน, ตรวจสอบ PublicOrderSnapshot ใน DB | QA, Developer |
| Media แสดงโดยไม่ผ่านการอนุมัติ | สูง | ต่ำ-ปานกลาง | ทดสอบ TC-07 อย่างเข้มงวด, ตรวจสอบ Query Filter ใน API, ทดสอบเข้าถึง Media URL โดยตรง | QA, Developer |
| UAT ผู้ใช้งานไม่สามารถเข้าร่วมเต็มเวลา | ปานกลาง | ปานกลาง | จัดตาราง UAT ให้ยืดหยุ่น, ใช้ UAT Checklist ที่ชัดเจน, ทดสอบเป็นช่วงๆ ได้, QA ช่วยแนะนำ | PO, QA |
| Bug จำนวนมากก่อนเข้า UAT (4 พ.ย.) | สูง | ปานกลาง | Bug Triage ทุกวันในช่วง 21-26 ต.ค., Focus แก้ไข P0 ก่อน, ใช้ Daily Standup สั้นๆ, คิวแก้ Bug ค้างจาก E2E ต้องปิดก่อนวัน UAT | PO, Dev Lead, QA |
| Browser Compatibility Issues (Safari) | ปานกลาง | ปานกลาง | ทดสอบบน Safari จริงหรือ Simulator, เน้น Responsive + Media Rendering | QA |

# 9. เครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบ (Tools)

| เครื่องมือ | วัตถุประสงค์ |
| --- | --- |
| Vitest (backend/frontend) | รัน Unit และ Integration: npm run test:unit ¦ npm run test:integration ¦ npm run test (config: vitest.config.js, vitest.config.mjs) |
| mongodb-memory-server | MongoDB ชั่วคราวในหน่วยความจำสำหรับ Integration Test ไม่ต้องติดตั้ง MongoDB จริง |
| Playwright Test | รัน E2E: npm run test:e2e (spec ที่ frontend/e2e, Chrome channel, dev server port 3100) |
| Browser DevTools (Chrome/Edge/Safari) | ตรวจสอบ Responsive, Network, Console, Security Headers |
| Postman / REST Client (VS Code) | ทดสอบ API Endpoint (/api/public/customer-portal/:token, Media Endpoint), ตรวจสอบ Response, Headers, Status Code |
| MongoDB Compass / mongosh | ตรวจสอบข้อมูลใน DB: CustomerPortalAccess, PublicOrderSnapshot, PublicMediaApproval, ยืนยัน Token Hash |
| curl | ตรวจสอบ Security Headers, Rate-Limiting แบบรวดเร็วจาก Terminal |
| Google Forms / Excel | รวบรวม UAT Checklist, SUS Form, TAM Questionnaire และคำนวณคะแนน (SUS /2.5, PU, PEOU, BI) |
| Jira / Test Management Tool (หากมี) | บันทึก Test Case, Test Execution, Bug Report, Traceability Matrix |
| Browser Responsive Mode | ทดสอบ Breakpoint 360px, 768px, 1280px อย่างรวดเร็ว |

# 10. รายงานการทดสอบ (Test Deliverables)

| เอกสาร | ผู้รับผิดชอบ | กำหนดส่ง | รายละเอียด |
| --- | --- | --- | --- |
| Test Plan (ฉบับนี้) | QA Lead (Wasan) | 20 ตุลาคม 2569 (ก่อนเริ่มทดสอบ 21 ต.ค.) | อนุมัติโดย PO ก่อนเริ่ม Phase 1 |
| Test Execution Report (รายวัน) | QA | ทุกสิ้นวัน (วันที่ 21-26 ต.ค. และ 4 พ.ย.) | สรุป Pass/Fail/Blocked, Bug ที่พบ, ความคืบหน้า |
| Automation Test Report | Developer + QA | 23 และ 26 ตุลาคม 2569 | สรุปผลรันชุดทดสอบอัตโนมัติ (Unit 65, Integration 105, E2E 18) ระบุจำนวน Pass/Fail และรายการที่ต้องทดสอบ Manual |
| Bug Report | QA | ทันทีเมื่อพบ Bug | ระบุ Severity/Priority, Steps to Reproduce, Expected/Actual, Screenshot/Video |
| UAT Checklist & Results | QA + ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง | สิ้นสุด 4 พฤศจิกายน | บันทึกผลการทดสอบของแต่ละ Role พร้อม Comment |
| SUS & TAM Results | QA | 4 พฤศจิกายน | รวบรวมคะแนน, คำนวณค่าเฉลี่ย-ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานต่อ Item และราย Construct, แปลง SUS Score 0-100 รายบุคคล แล้วรายงาน mean +/- SD ของกลุ่ม, รายงาน mean +/- SD ต่อ Construct ของ TAM (PU, PEOU, BI), คำนวณ Cronbach's Alpha เป็นข้อมูลอ้างอิง |
| Test Summary Report | QA Lead | 4 พฤศจิกายน | ครอบคลุม: Objective, Scope, Test Summary, Bug Summary, Metrics (Before/After, SUS, TAM), Exit Criteria Check, Recommendation, UAT Sign-off Form |
| UAT Sign-off Form | PO + QA | 4 พฤศจิกายน | ลงลายมือชื่ออนุมัติจาก Product Owner และผู้แทนทุกฝ่ายที่เข้าร่วม UAT |

# 11. ข้อเสนอแนะ (Recommendations)

1. เน้น Security เป็นลำดับแรก: ตรวจสอบ Token Hash, Error Message, Media Access ให้เข้มงวดที่สุด เนื่องจากเป็น Public Endpoint

2. ยืนยัน Snapshot เสมอ: ก่อน UAT ให้ทดสอบ TC-06 ซ้ำหลายรอบ เพื่อป้องกันข้อมูลประวัติถูกแก้ไขโดยไม่ตั้งใจ

3. ให้ความสำคัญกับ Read-Only: แม้ UI จะไม่มีปุ่ม แต่ควรตรวจสอบ API Layer ว่าไม่อนุญาต POST/PUT/PATCH จาก Token นี้

4. ฝึก UAT ให้เรียบร้อย: ช่วยแนะนำผู้ใช้งานในวัน Kick-off เพื่อให้ได้ผลการประเมินที่ตรงตามความเป็นจริง

5. บันทึกทุก Issue: แม้จะเป็น Minor ก็ให้บันทึกไว้ใน Bug Report เพื่อสะท้อนคุณภาพที่แท้จริง

6. เตรียม Plan B: หากพบ Critical Bug ในช่วงท้าย ให้รีบแจ้ง PO เพื่อพิจารณาแผนแก้ไขหรือปรับขอบเขต Go-Live อย่างเหมาะสม

# อนุมัติโดย

| ตำแหน่ง | ชื่อ-นามสกุล | ลายมือชื่อ | วันที่ |
| --- | --- | --- | --- |
| Product Owner | Napus Samuanpho |  | ___/___/______ |
| Lead Developer | Watana Suwanapho |  | ___/___/______ |
| Quality Assurance Lead | Wasan Nachai |  | ___/___/______ |
| UI/UX Designer | Hataichanok Yamjan |  | ___/___/______ |
| Software Engineer | Korakit Lhakdee |  | ___/___/______ |